Отчет об исполнении предписаний Управления Роспотребнадзора по Псковской области:

1. № 680 от 20.12.2012г. – построить теневые навесы по количеству групп: исполнено;
2. № 40а от 07.02.2013г. – заменить жарочный шкаф на пищеблоке: исполнено;
3. № 40 от 07.02.2013г. – провести косметический ремонт помещений: исполнено частично (осталось провести ремонт в 3-х группах, пищеблоке и медицинском кабинете, полностью отремонтированы 5 спален, 2 группы, 2 туалета, 2 буфета, 1 музыкальный зал);

Провести ремонт крыши: в 2013 году были выделены финансовые средства, состоялся конкурс на ремонт крыши, но подрядчик не приступил к выполнению работ. В 2014 году контракт был расторгнут, средства на ремонт крыши предполагается заложить на 2015 год (со слов Учредителя).